Rétroplanning

# 16 juin :
Fin étape wireframes
Validation définition des fonctionnalités importantes à développer.
Définition des pages importes à dvp. Définition des étapes de pages

# 22 juin :

Point GP suite agile Validation « maquettes »
Répartition des rôles pour le PPT + le rapport

# 30 Juin :

Intégration des premiers écrans
Développement premières fonctionnalités charnières.
Présentation faite et validée.
Récupération des données pour le rapport de stage

# 9 Juillet :

Point d’avancées
Fin de l’intégration html css js

# 15 juillet :
Point d’avancée finalisation ppt
Dvp fonctionnalités
Rapport : Finalisation partie explication
Cpt rendu actions chacun

# 20 juillet
Entrainement PPT + Finalisation partie GP
Cmpt rendu des actions de chacun

# 28 juillet
Entrainement PPT